Harmonogram prac

dotyczący planu działania  na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2024-2026

Podstawa prawna

Art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca  2019 r. r. o zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Wejście do budynku: zapewnienie miejsca parkingowego seniorom/osobom z małymi dziećmi dostosowanie wymiarów pochylni do standardów dostępności, zamontowanie domofonu przy wejściu do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg zamontowanie drzwi automatycznych, wprowadzenie procedur dotyczących psa asystującego w budynku przegląd aktualności i prawidłowości kontrastowego oznaczenia szklanych drzwi Ciągi komunikacyjne: przegląd dostosowania czytelności informacji w przestrzeni budynku w wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego zakup systemu wspomagającego orientację przestrzenną i zwiększającego poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku przegląd stron internetowych Starostwa Powiatowego pod względem dostosowania do wymagań WCAG 2.1 AA 4) kontynuowanie możliwości obsługi interesantów z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się przeprowadzenie audytu procedur oraz spełniania przez jednostkę minimalnych wymagań określonych w art. 6 uzd, poddanie wyników do konsultacji NGO lub innemu podmiotowi działającemu w obszarze osób z niepełnosprawnościami Działania pozostałe Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników | 2024 r. 2024/2025 r. 2024/2025 r. 2024/2025 r. do końca 2024 r. raz na kwartał na bieżąco 2024/2025 na bieżąco corocznie 2025 r. na bieżąco | - uzgodnienie z zarządzającym budynkiem konieczności wydzielenia blisko wejścia 1 miejsca parkingowego dla osób z małymi dziećmi lub dla seniorów - uzgodnienie konieczności dostosowania pochylni wraz z zakresem prac z pozostałymi współwłaścicielami budynku. - oszacowanie kosztów. - uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac. - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu. - oszacowanie kosztu zakupu i montażu domofonu, - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, -zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia dostawcy, - odbiór robót, - wprowadzenie korekty do procedury w zakresie dostępności alternatywnej - uzgodnienie konieczności zamontowania automatycznych drzwi wejściowych do budynku z pozostałymi współwłaścicielami, - oszacowanie kosztów. - uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac. - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu. Opracowanie i wdrożenie procedur oraz przeszkolenie pracowników - w przypadku braku lub uszkodzenia oklejanie przezroczystych , szklanych drzwi matową taśmą, usunięcie ze szklanych powierzchni wszelkiego rodzaju informacji i komunikatów - w przypadku braku lub konieczności aktualizacji opracowanie we własnym zakresie informacji o nazwach wydziałów oraz nazwiska urzędników i ich funkcje z wykorzystaniem dużej, czytelnej, bezszeryfowej czcionki. Informacje powinny być umieszczone na tle o wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego, - oszacowanie kosztów, - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, - zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia dostawcy, - zawarcie umowy - nadzór nad dostosowaniem stron internetowych Starostwa Powiatowego - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, - zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy, -zawarcie umowy - sprawdzenie poprawności i aktualności procedur, - sprawdzenie spełniania przez Starostwo Powiatowe minimalnych wymagań określonych w art. 6 uzd, - poddanie wyników audytu do zaopiniowania NGO lub innemu podmiotowi działającemu w obszarze osób z niepełnosprawnościami - organizacja warsztatów i szkoleń dla pracowników Starostwa | - Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu - Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu Koordynator ds. dostępności Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator Dostępności Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Skarbnik Powiatu, Koordynator Dostępności Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator Dostępności Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator Dostępności, wybrany usługodawca w zakresie tłumaczenia na polski język migowy Koordynator Dostępności |

Golub-Dobrzyń, dnia 20.11.2023 r.

Koordynator Dostępności – Katarzyna Orłowska

Zatwierdził – Starosta Golubsko-Dobrzyński